哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目临时宿舍工程

Проект временного общежития проекта  газотурбинно й  установки  мощностью  160  МВт  в  Актау,  Казахст ан

公开询比采购文件

Документы для открытых переговоров по закупке

采购编号：HDHT-AKT-GC-005

# Номер закупки:  HDHT-AKT-GC-005

采   购   人：阿克套能源有限责任公司

Покупатель: ТОО «Актауская энергетическая компания»

2026 年1月

Январь 2026 г.

目录

Содержание

第一章 采购公告(Глава 1. Объявление о закупке) 	7

第二章 供应商须知(Глава 2. Инструкции для поставщиков) 	7

第三章 评审办法(Глава 3. Методика оценки   )	35

第四章 合同文件(Глава 4. Контрактные документы   )	44

第五章 采购人要求(Глава 5. Технические требования)	45

第六章 响应文件格式(Глава 6. Формат документации отклика)	27

# 第一章采购公告（1. Объявление о закупке)

| ## 一、采购单位：阿克套能源有限责任公司。 | 1. Заказчик: ТОО «Актауская энергетическая компания» . |
| --- | --- |
| ## 二、采购项目：哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目临时宿舍工程。 | 2. Проект закупки: Проект временного общежития проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан |
| ## 三、采购范围： ## （一）工程范围 ## 规划方案内的宿舍、室外道路、电气、、给排水、网络、监控、围栏等建筑与设施的设计与施工。 ## （二）工作内容 ## 包括但不限于下列工程项目： ## （1）施工图设计。 ## （2）施工图范围内的建构筑物及设施材料采购及施工。 ## （3）上下水、电源、信息与室外主管线的连接。 ## （4）室外围栏施工。 | 3. Объем закупки: （一）Объем работ Проектирование и строительство зданий и сооружений в рамках планировочного плана, включая общежития, наружные дороги, электросистемы, системы водоснабжения и водоотведения, сети, системы мониторинга и ограждения. - （二）Должностные обязанности В том числе, но не ограничиваясь следующими инженерными проектами: （1）Разработка строительных чертежей. （2）Закупка и строительство строительных материалов и сооружений в рамках проектной документации. - Подключения к водопроводу и канализации, электроснабжению, информационным сетям и наружным магистральным трубопроводам. （4）Строительство наружных ограждений. |
| ## 四、采购方式：公开询比。 | ## 4.Способ закупки: Открытые переговоры |
| ## 五、服务期限及施工地点 | 5.Срок оказания услуг и место строительства . |
| ## 5.1 服务期限：2.5个月，暂定2026 年 1月30日开工建设，2026年 4月14日投入使用。 | 5.1 Срок оказания услуг: Срок строительства составляет 2,5 месяца, ориентировочно начало строительства запланировано на 30 января 2026 года, а ввод объекта в эксплуатацию — на 14 апреля 2026 года. |
| 5.2 施工地点：哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目施工现场指定位置处止。 | 5.2 Место строительства: места строительной площадки проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан . |
| ## 六、供应商资格要求（资格后审） | 6. Требования к квалификации поставщиков (квалификационный отбор после подачи заявки): |
| 6.1 供应商具有哈萨克斯坦共和国政府颁发的法人登记证明。 | 6.1 Поставщик должен иметь свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Правительством Республики Казахстан . |
| 6.2 供应商应具有中国或哈萨克斯坦政府部门颁发的施工类二级及以上资质等级。 | 6.2 Поставщики должны иметь выданный правительством сертификат строительной квалификации класса II или выше. |
| 6.3 供应商近 10 年（ 2016年1月1日—响应截止日期）承担过至少二项临建工程或建筑工程完工业绩。所有响应业绩均应提供以下有效的相关证明性材料：合同扫描件、合同完工单或其他完工证明文件。 | 6.3 Поставщик должен иметь за последние 10 лет (с 1 января 2016 года по дату окончания срока подачи заявки) опыт выполнения не менее двух проектов временных или постоянных строительных объектов. Для подтверждения всех указанных проектов необходимо предоставить следующие действительные документы:скан-копию договора, акт о приемке выполненных работ или иной документ, подтверждающий завершение работ . |

| 6.4 供应商未被列入哈萨克斯坦信用黑名单、金融黑名单、 司法黑名单、税务黑名单等影响本项目执行的情况。 | 6.4 Поставщик не должен находиться в чёрных списках Республики Казахстан, таких как кредитный, финансовый, судебный, налоговый и других, которые могут повлиять на реализацию данного проекта . |
| --- | --- |
| 6.5 供应商与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应。 | 6.5 Юридические лица, другие организации или физические лица, имеющие конфликты интересов с закупающей стороной, которые могут повлиять на объективность закупки, не допускаются к участию . Юридические лица, имеющие одного и того же руководителя, либо находящиеся в отношениях контроля или управления, не могут подавать заявки на один и тот же лот или на одну и ту же закупку, если лоты не выделены . |
| 6.6 本项目不接受联合体响应。 | 6.6 Участие консорциумов (объединений поставщиков) в данном проекте не допускается . |
| 七、采购文件的获取 | 7. Получение закупочных документов |
| 7.1 公告时间：从 2026年 01月21日 9:00 起 至 2026 年 01 月 23 日 17:00 止。 | 7.1 Время публикации: с 9:00 21 января 2026 года по 17:00 23 января 2026 года. |
| 7.2 购买采购文件时间：从 2026年 01 月21 日 9:00 起至 2026年 01 月 23 日 17:00 止。 | 7.2 Время покупки закупочных документов: с 9:00 21 января 2026 года по 17:00 23 января 2026 года. |
| 7.3 获取方式：从 2026年 01 月21 日至 2026年 01 月 23 日止，每日 9:00至 17:00 时，将法定代表人授权书、被授权人身份证、确认参与报价函等扫描件（盖单位公章） 发送至aktcgtb02@163.com。采购人确认无误后，发送采购文件至供应商确认参与报价函指定联系邮箱。 | 7.3 Способ получения: с 9:00 21 января 2026 года по 17:00 23 января 2026 года (кроме государственных выходных и праздников), ежедневно с 9:00 до 17:00, отправить отсканированные копии следующих документов на электронную почту: aktcgtb02@163.com: доверенность на законного представителя, удостоверение личности уполномоченного лица, подтверждение об оплате стоимости тендера, Квитанция об оплате за приобретение тендерной документации, подтверждение участия в тендере (с подписью и печатью организации). После подтверждения правильности документов заказчиком, закупочные документы будут отправлены на указанный электронный адрес участника . |
| 八、响应文件的提交 | 8. Подача откликов на закупку |
| 8.1 响应文件提交截止时间：2026年 1 月 25 日 10:00，逾期未收到的响应文件将不予受理。 | 8.1 Крайний срок подачи откликов:10:00 25 января 2026 года . Отклики, поступившие позднее, не будут рассмотрены . |

| 8.2. 响应文件提交方式：发送至采购人邮箱 aktcgtb02@163.com | 8.2 Способ подачи откликов: отправить на электронную почту заказчика aktcgtb02@163.com. |
| --- | --- |
| 8.3 本项目只能有一个报价，在响应文件提交截止时间前，供应商若需撤回或撤销报价，应以书面形式发出撤回或撤销申请，并发送至采购人 电子邮箱 aktcgtb02@163.com或送至采购人地址告之采购人。响应文件提交截止时间后，供应商提交的报价将不予以撤回或撤销。 | В данном проекте может быть подан только один отклик . Если поставщик захочет отозвать или отменить свое предложение до крайнего срока подачи откликов, он должен направить письменное заявление с просьбой об отмене или отзыве на электронную почту заказчика aktcgtb02@163.com или отправить по почте на адрес заказчика . После крайнего срока подачи откликов поданные предложения не могут быть отозваны или отменены . |
| 九、异议提出渠道和方式 | 9. Каналы и способы подачи возражений |
| 供应商或者其他利害关系人对本采购项目的公告内容有异议的，请在公告期间提出。本采购项目仅接受通过 aktcgtb02@163.com 邮箱提出的异议。 | Поставщики или другие заинтересованные лица могут подать возражения по содержанию объявления о закупке в течение срока его публикации . Возражения принимаются только через электронную почту:aktcgtb02@163.com. |
| 十、监督部门 | 10. Контрольный орган |
| 供应商（供应商）或者其他利害关系人认为采购活动不符合法律法规的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内进行投诉。 | Поставщики или другие заинтересованные лица могут подать жалобу, если они считают, что закупочная деятельность нарушает законы и нормативные акты . Жалобу можно подать в течение 10 дней с момента, когда стало известно или должно было стать известно о нарушении . |
| 本采购项目的监督部门为：华电海外投资有限公司。 | Контрольным органом для данного проекта является Huadian Overseas Investment Co., Ltd. |
| 采 购 监 督 投 诉 受 理 邮 箱 ： caigoujiandu@chdhk.com 。本采购项 目仅接受通过此邮箱提出的异议。 | Электронная почта для подачи жалоб: caigoujiandu@chdhk.com. Возражения принимаются только через эту почту . |
| 十一、联系方式 | 11. Контактные данные |
| 联 系 人 1 ： 申 波 拉 特 ， 电 话 ： +7(778)828 3897 | Контактное лицо 1: Shynbolat ， телефон: +7(778)828 3897. |
| 联系邮箱：aktcgtb02@163.com | Электронная почта для связи: aktcgtb02@163.com |
| 十二、报名参与函 | 12. Подтверждение участия в тендере |

| 哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目 临时宿舍工程 | Проект временного общежития проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан |  |
| --- | --- | --- |
| 报名参与函 | Подтверждение участия в тендере |  |
| 响应单位 | Ответственное лицо / организация |  |
| 响应单位联系人 | Контактное лицо ответственного лица / организации |  |
| 响应单位联系人电话 | Телефон контактного лица ответственного лица / организации |  |
| 响应单位邮箱 | Электронная почта ответственного лица / организации |  |
| 响应单位开户行 | Банк ответственного лица / организации |  |
| 响应单位银行代码 | Код банка ответственного лица / организации |  |
| 响应单位开户名 | Название счета ответственного лица / организации |  |
| 响应单位银行账号 | Номер счета ответственного лица / организации |  |
| 响应单位:（盖章） 日期： | Ответственное лицо: (печатка организации) Дата: ____день ____месяц ____год . |  |
| 备注：响应单位提供的银行信息为响应单位单位响应保证金退还指定账号。因响应单位银行信息填写错误造成响应保证金无法退还时，相关责任由响应单位负责。 | Примечание: Банк, указанный поставщиком, будет использоваться для возврата гарантийного депозита поставщика . В случае ошибки в указанных банковских реквизитах, что может повлиять на возврат депозита, ответственность несет поставщик . |  |

# 第二章 供应商须知 (2.Инструкции для поставщиков)

| ## 1.1 项 目概况：详见采购公告。 | ## 1.1 Обзор проекта: См . объявление о закупке . |
| --- | --- |
| ## 1.2 采购人：阿克套能源有限责任公司。发包人：中国华电科工集团有限公司哈萨克斯坦分公司。发包人委托采购人开展本标段的采购工作并认可招标结果，最终由发包人与成交人签署本合同。 | 1.2 Заказчик: ТОО «Актауская энергетическая компания» .Заказчик：Филиал China Huadian Engineering Cо., Ltd. в Казахстане.Заказчик поручает закупщика выполнить закупку в рамках данного тендера и признаёт результаты тендера; окончательное заключение контракта осуществляется между заказчиком и победителем тендера. |
| 1.3 采 购项 目： 哈 萨 克斯 坦 阿 克套160MW 燃机项目临时宿舍施工 | Закупочный проект: Проект временного общежития проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан. |
| ## 1.4 采购范围及履约期限：详见采购公 告。 | 1.4 Объем закупки и срок исполнения: См . объявление о закупке . |
| ## 1.5 供应商资质条件(资格后审)：详见采购公告。 | 1.5 Требования к квалификации поставщиков (квалификационный отбор после подачи заявки): См . объявление о закупке . |
| ## 1.6 服务标准和要求：详见第五章 采购人技术要求。 | 1.6 Стандарты и требования к обслуживанию: См . Глава 5 Технические требования . |
| ## 1.7 采购方式：公开询比 | 1.7 Метод закупки: Открытые переговоры |
| ## 1.8 报价方式增值税税率：按项目所在国增值税法规，填报适用本项目的增值税率。 | 1.8 Метод указания налога на добавленную стоимость: Заполнить ставку НДС, применимую для данного проекта, в соответствии с законодательством о НДС страны проекта . |
| ## 1.9 报价开启时间：同报价截止时间。 | 1.9 Время открытия предложений: Совпадает с временем окончания подачи предложений . |
| ## 1.10 报价开启地点：线上。 | 1. 10 Место открытия предложений: Онлайн . |
| ## 1.11 响应文件有效期：响应截止时间后 60 日历日。 | 1.11 Срок действия откликов: 60 календарных дней после окончания срока подачи откликов . |
| ## 1.12 响应文件的编制： | 1.12 Подготовка откликов: |
| ## （1）响应文件中所有文字或图表等必须清晰可辨，关键内容不可辨认或难以辨认的，评审小组有权以相关响应内容 未提供处理。 | （ 1 ）Все текстовые или графические материалы в отклике должны быть четкими и читаемыми; если ключевая информация неразборчива или трудночитаема, комиссия имеет право считать данную информацию не представленной . |
| ## （2）按照采购文件“第六章 供应商响应文件格式 ”要求编制，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 | （2）Отклик должен быть подготовлен в соответствии с требованиями Глава 6 "Формат " отклика поставщика закупочных документов; при необходимости можно добавить дополнительные страницы, которые будут частью отклика . |
| ## （3）以上所有文件对同一响应内容的描述必须相同，否则，评审小组不对因此导致的评审偏差负责。 | ## （ 3 ） Все документы, относящиеся к одному отклику, должны быть согласованы, если они не совпадают, комиссия не несет ответственности за возможные расхождения в оценке . |
| ## （4）响应文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。 | （ 4 ） Отклики могут содержать предложения, которые более выгодны для заказчика, чем требования закупочных документов . |
| ## （5）供应商所递交的响应文件 (包括有关资料、澄清) 应真实可信，不存在虚假 (包括隐瞒) 信息，否则按废标处 理。合同签订后，发现供应商存在此情况时，采购人有权终止合同，相应责任及损失由供应商承担。 | （ 5 ） Поставщик должен подать достоверные и правдивые отклики (включая сопроводительные документы и разъяснения); если информация окажется ложной (включая сокрытие фактов), отклик будет отклонен . После подписания контракта заказчик имеет право его расторгнуть, а поставщик несет ответственность за убытки и ущерб . |
| ## 1.13 异议提出与受理：详见采购公告。 | ## 1.13 Возражения и их принятие: См . объявление о закупке . |
| ## 1.14 开标时间和地点：详见采购公告。 | Время и место вскрытия предложений: См . объявление о закупке . |
| ## 1.15 评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组按照阿克套项目相关制度组建。 | 1.15 Оценка предложений будет проводиться комиссией, созданной заказчиком в соответствии с законодательством . |
| ## 1.16 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 | 1.16 Оценка будет проводиться по принципам честности, справедливости, научности и наилучшего выбора . |
| ## 1.17 评审小组按照第三章“评审办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。 | 1.17 Комиссия будет оценивать отклики согласно методологии, критериям, стандартам и процедурам, изложенным в Главе 3 "Методика оценки". |
| ## 1.18 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。 | 1.18 После завершения оценки комиссия должна предоставить заказчику письменный отчет об оценке и список предварительных победителей . |
| ## 1.19 评审小组推荐预成交供应商的个数：1个。 | 1.19 Количество рекомендованных для заключения контракта поставщиков: 1. |
| ## 1.20 成交候选人公示：采购人将以书面形式将成交候选人情况通知所有参与供应商。 | 1.20 Объявление победителей: Заказчик уведомит всех участников тендера о победителях в письменной форме . |
| ## 1.21 评审结果异议：供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当 在成交候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标响应活动。 | 1.21 Возражения против результатов оценки: Поставщики или другие заинтересованные стороны, которые имеют возражения против результатов оценки, должны подать их в период опубликования списка предварительных победителей . Заказчик должен ответить на возражение в течение 3 дней с момента получения . До ответа заказчик приостанавливает все действия по тендеру . |
| ## 1.22 采购人通过邮件向成交人发出成交通知书。 | 1.22 Уведомление о победе будет направлено победителю по электронной почте . |
| ## 1.23 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起30 日内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。成 交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照 | 1.23 Подписание контракта: Заказчик и победитель должны подписать контракт в течение 30 дней с момента получения уведомления о победе, основываясь на закупочных документах и откликах победителя . Если победитель без |

| 采购文件要求提交履约保证金（如有）的，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金（如有）不予退还；给采购人造成的损失，成交人还应当对予以赔偿。 | уважительной причины отказывается подписать контракт, предъявляет дополнительные условия или не предоставляет гарантии (если они требуются), заказчик имеет право аннулировать победу, а гарантийный депозит (если имеется) не будет возвращен . Победитель также обязан компенсировать ущерб, причиненный заказчику . |
| --- | --- |
| ## 1.24 异议及监督：详见采购公告。 | 1.24 Возражения и надзор: См . объявление о закупке . |
| ## 1.25 费用承担：潜在供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。供应商应承担其标书的准备与递交等所涉及的 在响应过程中所发生的一切费用，不论响应结果如何，采购人对响应费用不负任何责任。 | 1.25 Расходы: Поставщики несут все расходы на подготовку и участие в тендере . Поставщик обязан покрыть все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения, независимо от результата тендера . Заказчик не несет ответственности за эти расходы . |
| ## 1.26 保密：参与响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果 承担法律责任。 | 1.26 Конфиденциальность: Все стороны, участвующие в тендере, обязаны сохранять коммерческую и техническую конфиденциальность закупочных документов и откликов . Нарушители несут ответственность за последствия, связанные с раскрытием информации . |
| ## 1.27 语言文字：使用中俄双文对照，若有争议，以中文为准。 | 1.27 Язык документа: используется двуязычное оформление на китайском и русском языках; в случае расхождений приоритет имеет китайский текст . |
| ## 1.28 报价币种：坚戈。 | 1.28 валюта: Тенге . |

# 第三章 评审办法（综合评估法）3.Методика оценки ( комплексная оценка)

评审办法前附表

Приложение к методике оценки

| 评审内容及标准 |  |
| --- | --- |
| 1.预成交供应商推荐原则 | 1.Принципы рекомендации поставщика для предварительного заключения контракта |
| 按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人 | Рекомендация претендентов на победу осуществляется в порядке убывания комплексного балла . |
| 2.形式评审标准 | 2.Стандарты формальной оценки |
| 2.1 供应商名称：与营业执照、资质证书、业绩证明等一致 | 1. Название поставщика: должно совпадать с названием в свидетельстве о регистрации, квалификационном свидетельстве и подтверждающих документах о выполненных работах . |
| 2.2 响应文件格式：符合“响应文件格式 ”的规定 | 2.2 Формат конкурсной документации: должен соответствовать требованиям, установленным в разделе «Формат конкурсной документации» . |
| 2.3 备选投标方案：除招标文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案 | Альтернативные тендерные предложения: кроме случаев, когда в тендерной документации явно разрешено представлять альтернативные предложения, поставщики не имеют права подавать альтернативные тендерные предложения . |
| 3.资格评审标准 | 3.Стандарты квалификационной оценки |
| 3.1 资质要求：符合第二章“供应商须知 ”的规定 | Требования к квалификации: должны соответствовать положениям главы 2 «Инструкции для поставщиков» . |
| 3.2 业绩要求：符合第二章“供应商须知 ”的规定 | Требования к опыту работ: должны соответствовать положениям главы 2 «Инструкции для поставщиков» . |
| 3.3 信誉要求：符合第二章“供应商须知 ”的规定 | Требования к репутации: должны соответствовать положениям главы 2 «Инструкции для поставщиков» |
| 3.4 其他要求：符合第二章“供应商须知 ”的规定 | Прочие требования: должны соответствовать положениям главы 2 «Инструкции для поставщиков» . |
| 3.5 符合性审查标准：见续表 1 符合性审查标准 | 3.5 Стандарты оценки соответствия: см . дополнительные приложения к методике оценки (Таблица 1) |
| 4.分值构成(总分 100 分) | Составляющие оценки (общий балл — 100 баллов). |

| 评审内容及标准 |  |
| --- | --- |
| 技术部分 A：A1 满分 100 分，权重 K1= 50%； | Техническая часть A: максимальный балл A1 — 100, вес K1 = 50%; |
| 商务部分 B：B1 满分 100 分，权重 K2=5%； | Коммерческая часть B: максимальный балл B1 — 100, вес K2 = 5%; |
| 评标报价 C：C1 满分 100 分，权重 K3=45%； | Оценка цены C: максимальный балл C1 — 100, вес K3 = 45%; |
| 综合得分=A+B+C=A1×K1＋B1×K2＋C1×K3 | Итоговый комплексный балл = A + B + C = A1 × K1 + B1 × K2 + C1 × K3. |

续表 1：符合性审查标准表  Таблица 1: Стандарты оценки соответствия

| 1.响应人资格应符合采购公告中资格条件的要求。 | 1.Квалификация откликающегося лица должна соответствовать требованиям квалификационных условий, указанным в объявлении о закупке . |
| --- | --- |
| 2.响应文件的主要格式和内容不符合采购文件要求，并导致评审小组无法正常评审的，应当否决其响应文件。 | 2.Если основной формат и содержание отклика не соответствуют требованиям закупочных документов и это мешает нормальной оценке, отклик должен быть отклонен . |
| 3.响应有效期不满足采购文件要求，应当否决其响应。 | 3.Если срок действия отклика не соответствует требованиям закупочных документов, отклик должен быть отклонен . |
| 4.供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为，应当否决其响应。 | 4.Если поставщик совершил незаконные действия, такие как сговор при подаче ценовых предложений, фальсификация, дача взяток и т . д ., его отклик должен быть отклонен . |
| 5.若在评审期间发现了供应商提供了 | 5.Если в процессе оценки будет установлено, что |
| 虚假资料，采购人有权对供应商的响 | поставщик предоставил ложные документы, заказчик |
| 应文件作否决报价处理； | имеет право отклонить его ценовое предложение . |
| 6.响应报价有算术错误的，评审小组 | 6.Если в ценовом предложении поставщика найдены |
| 按采购文件约定的原则对响应报价进行修正，修正后的响应报价作为评审价。修正后的价格经响应人书面确认后，具有约束力。响应人不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。 | арифметические ошибки, комиссия по оценке должна исправить цену отклика согласно принципам, указанным в закупочных документах . Исправленная цена будет использоваться для оценки . После письменного подтверждения исправленной цены поставщиком, она становится обязательной . Если поставщик не принимает исправленную цену, его отклик должен быть отклонен . |
| 7.评审小组发现响应人的报价明显低于其他响应报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该响应人以低于成本报价响应，按否决其响应处理。 | 7.Если комиссия по оценке обнаружит, что цена отклика поставщика значительно ниже других откликов или, в случае наличия ориентировочной цены, значительно ниже этой цены, что может означать, что его предложение ниже его индивидуальных затрат, заказчик должен запросить от поставщика письменное объяснение и соответствующие доказательства . Если поставщик не может разумно объяснить или предоставить необходимые доказательства, комиссия по оценке признает, что поставщик подал отклик с ценой ниже себестоимости, и отклонит его отклик . |
| 8.除响应人须知前附表规定允许外，响应人不得递交备选响应方案，否则 | 8.Если не предусмотрено иное в приложении к разделу "Инструкция для поставщиков", отклик |
| 其响应将被否决。同一响应人提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，应当否决其响应，但采购文件要求提交备选响应的除外。 | поставщика не должен содержать альтернативные предложения, в противном случае его отклик будет отклонен . Если один и тот же поставщик подает два и более различных отклика или ценовых предложений, его отклик должен быть отклонен, за исключением случаев, когда в закупочных документах указано требование о подаче альтернативных предложений . |

| 9.评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。如不按评审小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应。 | 9.Если комиссия по оценке имеет сомнения относительно разъяснений, пояснений или исправлений, представленных поставщиком, она может запросить дополнительные разъяснения или исправления, пока не будут выполнены требования комиссии . Если поставщик не предоставляет разъяснения или исправления по запросу комиссии, его отклик может быть отклонен . |
| --- | --- |
| 10.响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 | 10.Отклик должен соответствовать существенным требованиям и условиям закупочных документов или предлагать более выгодные условия для заказчика, в противном случае отклик поставщика будет отклонен . |
| 11.响应文件附有采购人不能接受的条件，应当否决其响应。 | 11.Если в отклике присутствуют условия, которые заказчик не может принять, отклик должен быть отклонен . |
| 12.采购文件或国家法规规定的其他否决报价内容。 | 12.Другие причины отклонения ценового предложения, указанные в закупочных документах или в национальных законах . |

续表2 技术因素评审评分标准表

| 1.设计方案说明（针对本工程的特点和难点分析及解决措施）（20分） | 1. Описание проекта проектирования (анализ особенностей и сложностей данного объекта и меры по их решению) (20 баллов) |
| --- | --- |
| 满足临时宿舍施工 技术条件要求，工艺技术先进、经济合理、安全适用、切合实际，综合评审分优、良、中、一般四档，分别按照不低于满分的90%、80%、70%、 60%给分。 | Для выполнения технических требований к строительству временных жилых помещений используются передовые технологии, которые являются экономически эффективными, безопасными и практичными. Результаты комплексной оценки делятся на четыре категории: отличный, хороший, средний и обычный. За каждую категорию присуждается не менее 90%, 80%, 70% и 60% от максимального балла соответственно. |
| 2.项目实施要点（20 分） | 2.Основные моменты реализации проекта (20 баллов) |
| 方案实施重点解决问题说明，需解决的技术难点、控制重点、应对措施说明，综合评审分优、良、中、一般四档，分别按照不低于满分的 90%、80%、70%、60%给分. | Обоснование ключевых аспектов реализации проекта: описание технических трудностей, контрольных точек и соответствующих мер по их устранению . Комплексная оценка проводится по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |
| 3.施工组织管理（10 分） | Организация и управление строительством (10 баллов) |
| 根据组织机构健全、人员配置是否合理，否符合招标文件要求等情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于满分的 90%、80%、70%、60%给分。 | Оценка проводится на основе полноты организационной структуры, обоснованности распределения персонала и соответствия требованиям тендерной документации . Комплексная оценка осуществляется по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |
| 4.工程进度计划与措施（25 分） | 4.График выполнения работ и соответствующие меры (25 баллов) |
| 根据施工进度计划配置能够保证各工序有序地进行，不影响正常生产，满足招标文件工期要求等情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于满分的 90%、80%、70%、60%给分。 | Оценка проводится на основе того, обеспечивает ли предложенный график строительства последовательное выполнение всех этапов работ без нарушения нормальной производственной деятельности и соответствует ли он срокам, указанным в тендерной документации . Комплексная оценка осуществляется по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального |
| 5.质量、安全、环保管理与措施（10 分） | 5. Управление качеством, безопасностью и охраной окружающей среды, а также соответствующие меры (10 баллов) |
| 根据质量、安全、环保保证要求，相应管理工作规划先进性、有效性等情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于 | Оценка проводится на основе соответствия требованиям по обеспечению качества, безопасности и охраны окружающей среды, а также продуманности, эффективности и современности соответствующих мер управления . Комплексная оценка осуществляется по |

| 满分的 90%、80%、70%、60%给分。 | четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |
| --- | --- |
| 6.技术内容完整性和编制水平（15 分） | 6. Полнота технического содержания и уровень проработки документации (15 баллов) |
| 编制内容详实的设计、采购、施工、调试方案，施工组织设计明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率等情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于满分的90%、80%、70%、 60%给分。 | Оценка проводится на основе полноты и проработанности представленных решений по проектированию, закупкам, строительству и пуско-наладке; чёткости строительной организации; согласованности между этапами и видами работ; рациональности организации параллельных и перекрёстных процессов, а также эффективности строительных работ . Комплексная оценка осуществляется по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |

续表3 商务因素评审评分标准表

Продолжение таблицы 3. Таблица критериев оценки коммерческих факторов .

| 评审因素及评分标准 | Критерии оценки и стандарты выставления баллов |
| --- | --- |
| 1.商务响应文件完整性、响应性（20 分） | Полнота и соответствие коммерческой конкурсной документации (20 баллов). |
| 根据供应商响应文件对招标项目优惠、承诺力度，对招标文件响应程度、响应文件完整程度、响应文件编制质量等情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于满分的 90%、80%、70%、60%给分。 | Оценка проводится на основе выгод и обязательств, предложенных поставщиком в конкурсной документации, степени соответствия требованиям тендерной документации, полноты и качества подготовки ответных документов . Комплексная оценка осуществляется по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |
| 2.供应商资质（30 分） | Квалификация поставщика (30 баллов). |
| 供应商施工资质为一类的，得 30分，施工二类资质得 20 分。 | Поставщик с первой категорией строительной квалификации получает 30 баллов, со второй категорией — 20 баллов . |
| 3.业绩（30 分） | Опыт выполнения работ (30 баллов). |
| 有效业绩数量为资格条件要求业绩数量 的，得 18 分，每增加一个有效业绩加 4 分，加满为止。 | Количество действительных выполненных проектов, соответствующих квалификационным требованиям, оценивается в 18 баллов; за каждый дополнительный действительный проект начисляется по 4 балла до максимального значения . |
| 4.价格合理性评审（20 分） | Оценка разумности цены (20 баллов). |
| 根据响应文件报价分项报价均衡性、合理性情况，综合评审分优、 良、中、一般四档，分别按照不低于满分的 90%、80%、70%、 60%给分。 | Оценка проводится на основе сбалансированности и обоснованности отдельных ценовых позиций в предложении . Комплексная оценка осуществляется по четырём уровням: «отлично», «хорошо», «средне», «удовлетворительно», которым соответственно присваиваются баллы не ниже 90%, 80%, 70% и 60% от максимального . |

续表4 投标报价评分标准

Продолжение таблицы 4. Стандарты оценки тендерных ценовых предложений .

| 1.价格评审方法 | 1. Метод оценки цены |
| --- | --- |
| ☐扣分斜率法□其他 | Метод оценки с использованием коэффициента штрафных баллов R □ Другие методы |
| 2.评标基准价计算方法 | 2. Метод расчёта базовой цены для оценки тендерных предложений . |
| ☐2.1 复合基准价 | 2.1 Составная базовая цена . |
| 评标基准价=最低有效评标价×50%十有效投标评标价平均值((剔除比所有有效评标价平均值偏差士 30%及以上的评标价)×50%。 1.有效供应商的数量>5 家时，计算评标基准价时先去掉 1 个最高值和 1 个最低值； 2.有效供应商的数量≤5 家时，计算评标基准价时不去最高值和最低值。 | Базовая цена для оценки тендерных предложений рассчитывается по формуле: Базовая цена = (минимальная действительная цена оценки × 50%) + (среднее значение действительных цен оценки, после исключения тех, которые отклоняются от общего среднего более чем на ±30%, × 50%). 1. Если количество действительных поставщиков больше 5, при расчёте базовой цены исключаются одна максимальная и одна минимальная цена . 2. Если количество действительных поставщиков 5 или меньше, при расчёте базовой цены максимальная и минимальная цены не исключаются . |
| ☐复合基准价： 1.评标价等于评标基准价或低于评标基准价的，按以下区间分段累计计算：等于评标基准价的，得分值为满分 100 分；低于评标基准价5%及以内的，得分值为满分 100 分；低 于 评 标 基 准 价 5%( 不含)~10%(含)的部分，每低 1%扣减0.2 分;低于评标基准价超过 10%的部分，每低 1%扣减 0.5 分。 2.评标价高于评标基准价的，按以下区间分段累计计算：高于评标基准价 10%及以内的，每高 1%扣减 1分；高于评标基准价超过 10%的部分，每高 1%扣减 1.2 分。 3.上述评分计算不足 1%的部分按线性插入法计算，评标价格最低得分为 60 分。 | Составная базовая цена: 1. Если оценочная цена равна базовой цене или ниже её, баллы начисляются по следующим интервалам: . При равенстве оценочной и базовой цены — максимальный балл 100; . При снижении до 5% включительно относительно базовой цены — максимальный балл 100; . За снижение от более чем 5% до 10% включительно — за каждый 1% снижения вычитается 0,2 балла; . За снижение более чем на 10% — за каждый 1% снижения вычитается 0,5 балла . 2. Если оценочная цена выше базовой цены, баллы начисляются по следующим интервалам: . За повышение до 10% включительно относительно базовой цены — за каждый 1% повышения вычитается 1 балл; . За повышение более чем на 10% — за каждый 1% повышения вычитается 1,2 балла . 3. Для дробных значений менее 1% используется линейная интерполяция . Минимальный балл за цену — 60. |

| ## 1. 评审方法 | 1.Метод оценки |
| --- | --- |
| 评审小组按照形式审查、资格审查、符合性审查标准对响应文件进行评审，对通过形式审查、资格审查和符合性审查的响应文件，按综合评分从高到低确定预成交供应商顺序。如综合得分相同，则价格低者优先；如综合得分和价格均相同，则技术得分高者优先；如综合得分、价格和技术得分都相等，则由评审小组投票决定。如在评审办法前附表中的另有规定的，从其规定。 | Комиссия по оценке рассматривает конкурсные предложения в соответствии с критериями формальной проверки, квалификационной проверки и проверки соответствия . Для заявок, успешно прошедших эти проверки, претенденты ранжируются по убыванию комплексного балла . В случае равенства комплексных баллов приоритет отдается более низкой цене; если равны и комплексный балл, и цена, преимущество получает участник с более высоким техническим баллом; если равны комплексный балл, цена и технический балл — решение принимается голосованием комиссии . В случае, если в приложениях к методике оценки предусмотрены иные правила, применяются они |
| ## 2. 评审标准 | ## 2.Критерии оценки |
| 2.1 初步审查标准 | 2. 1Первоначальная проверка |
| 2.1.1 形式审查标准：见评审办法前附表。 | 2.1. 1Формальная проверка: см . дополнительные приложения к методике оценки . |
| 2.1.2 资格审查标准:见评审办法前附表。 | 2.1.2 Квалификационная проверка: см . дополнительные приложения к методике оценки . |
| 2.1.3 符合性审查标准：见评审办法前附表续表 1。 | 2.1.3 Соответствующая проверка: см . дополнительные приложения к методике оценки (Таблица 1). |
| 2.2 详细评审标准 | 2.2 Подробная оценка |
| 见续表 2、续表 3、续表4。 | См . пункт 3.3 настоящей главы . |
| ## 3. 评审程序 | 3.Процедура оценки |
| 3.1 初步评审 | 3.1Первоначальная проверка |
| 3.1.1 评审小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。 | 3.1.1 Оценочная комиссия проводит первоначальную проверку откликов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.1 данной главы |
| 3.1.2 在初步评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。供应商如不 | 3.1.2 В процессе первоначальной проверки оценочная комиссия может потребовать от поставщика письменных разъяснений или пояснений по неясным пунктам отклика, а также корректировок очевидных ошибок в тексте или расчетах . Если поставщик не представит разъяснения или исправления по требованию оценочной комиссии, его предложение может быть отклонено . |

| 按评审小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其报价。 |  |
| --- | --- |
| 3.1.3 供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，均应由法定代表人或其委托代理人签字，或加盖公章，并作为响应文件组成部分。 | 3.1.3 Письменные разъяснения и корректировки должны быть подписаны уполномоченным представителем поставщика или его доверенным лицом и скреплены печатью, становясь частью отклика . |
| 3.1.4 评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。 | 3.1.4 Оценочная комиссия не принимает предложений по разъяснениям или исправлениям, сделанных поставщиком по собственной инициативе . |
| 3.1.5 评审小组根据补充和完善后的响应文件判断供应商是否通过初步评审，有不符合评审标准的，按否决其报价处理。 | 3.1.5 Оценочная комиссия решает, проходит ли поставщик первоначальную проверку на основе дополненных и исправленных откликов . Если отклик не соответствует критериям, он будет отклонен . |
| 3.2 详细评审 | 3.2 Подробная оценка |
| 评审小组按照公开询比采购文件规定的评审方法对供应商的最终报价或最终方案进行详细评审和详评打分。 | Оценочная комиссия будет проводить подробную оценку окончательных предложений или расценок поставщиков в соответствии с методикой оценки, установленной в закупочных документах . |
| 3.2.1 价格评审 | 3.2.1 Оценка цены |
| (1) 算术错误修正 供应商的最终响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则及顺序对最终响应报价进行修正，修正后的最终响应价格经响应人人书面确认，响应人未进行确认的，否决其报价。修正后的响应报价作为评审价。 | (1)Исправление арифметических ошибок Если в окончательном отклике поставщика найдены арифметические ошибки, оценочная комиссия исправит их в следующем порядке и по следующим принципам, при этом исправленная цена будет действовать после письменного подтверждения со стороны поставщика . Если поставщик не подтверждает исправленную цену, его предложение отклоняется . |
| 1）最终响应报价以最后一轮报价开启时价格信息为准；如果最后一轮报价开启时价格信息和最后一轮提交的响应文件中的响应文件不一致的，以最后一轮报价开启时价格信息为准，作为最终响应价格（如果最后一轮报价开启时价格信息异常偏离正常价格，经评审小组认定可能是因为书写错误导致的，可以向供应商进行书面澄清，并依据书面澄清结果确定最终响应价格）。 | 1)Окончательная цена отклика определяется на основе информации о ценах на момент открытия последнего раунда предложений; если информация о ценах в последнем раунде отклика не совпадает с информацией в отклике, будет использована информация, предоставленная на момент открытия раунда . Если цена в последнем раунде отклика сильно отклоняется от нормальной, комиссия может запросить у поставщика письменное разъяснение . |
| 2）最终响应文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准（但明显的文字书写错误和金额单位错误除外）。 | 2)В случае расхождения между прописанной и числовой суммой в окончательном отклике, действительной считается прописанная сумма (за исключением очевидных ошибок в написании или ошибочных единиц измерений). |
| 3）最终响应文件中的总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点或者百分比有明显错误的除外。 | 3)Если сумма в окончательном отклике не совпадает с суммой отдельных позиций, применяется сумма отдельных позиций . |
| 4）最终响应文件中的合价金额与分项金额不一致的，以分项金额为准。 | 4)Если общая сумма в окончательном отклике не совпадает с суммой отдельных позиций, применяется сумма отдельных позиций . |
| （2）评审价格修正最终响应文件中的报价清单与公开询比采购范围相比存在少报、漏报时，评审小组向供应商发送其最终响应报价已包含全部采购范围的书面确认，供应商书面回复确认后,作为签订合同依据；供应商不予书面确认的，否决其响应报价。超出采购股范围多报的，评审小组向供应商发送其最终响应报价采购招标范围内容的书面确认，供应商书面回复确认后,签订合同时则从最终响应报价中扣除多报超出报价范围部分的报价，供应商不予书面确认的，否决其最终响应报价。评审小组对少报、漏报、多报情形按照如下原则进行修正： | （2）Коррекция оценки цены Если в итоговом отклике список цен не соответствует заявленному объему закупки, и если имеются недоучтенные или пропущенные позиции, комиссия отправит поставщику письменное подтверждение, что его итоговая цена включает весь объем закупки, и, после получения письменного подтверждения от поставщика, это будет основой для заключения контракта . Если поставщик не предоставит письменное подтверждение, его отклик будет отклонен . Если в отклике указана завышенная цена по сравнению с указанным объемом закупки, комиссия отправит поставщику письменное подтверждение, что его итоговая цена соответствует объемам и содержанию закупки, и, после получения письменного подтверждения от поставщика, при заключении контракта будет вычтена из общей суммы завышенная часть . Если поставщик не предоставит письменное подтверждение, его отклик будет отклонен . Комиссия будет исправлять недоучтенные, пропущенные или завышенные позиции в отклике согласно следующим принципам: |
| 1）存在漏报、少报采购内容（或数量）时，对于漏报，按照其他供应商最终响应报价中最高价或最不利于其成交的原则进行调整；对于少报，依据其报价和采购内容调整； | 1)Если имеются пропущенные или недооцененные позиции закупки (или количество), для недооцененных позиций будет применяться цена, предложенная другими поставщиками в их окончательных откликах, в пользу наименее выгодного для поставщика варианта . Для недоучтенных позиций будет произведена корректировка на основании предложения поставщика и объема закупки . |
| 2）存在超出采购人采购内容（或数量）多报的，则按照采购范围，依据其报价进行调整。 | 2)Если имеется завышенная цена или количество, превышающее заявленный объем закупки, будет произведена корректировка согласно объему закупки на основе предложенной цены . |
| （3）判断最终响应报价是否低于成本 评审小组发现供应商的最终响应报价明显低于其他供应商最终响应报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其最终响应报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明或者提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商最终响应报价低于成本报价，按否决其投标处理。 | (3)Оценка, является ли итоговая цена отклика ниже себестоимости: Если комиссия обнаружит, что цена итогового отклика поставщика значительно ниже цены других поставщиков или ниже установленной минимальной цены, что может привести к цене ниже себестоимости для этого поставщика, комиссия потребует от поставщика письменное разъяснение и соответствующие доказательства . Если поставщик не может предоставить разумные объяснения или доказательства, комиссия определит, что цена отклика ниже себестоимости, и отклонит его предложение . |
| （4）供应商应按采购文件规定的币种进行报价，若报价币种与采购文件规定不符，则对各供应商提供的不同币种的报价按开启报价前一天哈萨克斯坦共和国银行发布的人民币与坚戈的中间价汇率，汇率风险由供应商自行承担。 | (4)Поставщик должен указать цену в валюте,указанной в документации:Если валюта, в которой указана цена, не соответствует указанной в документации, комиссия пересчитает все предложения поставщиков в требуемую валюту по обменному курсу, установленному Народным банком Китая на день, предшествующий открытию предложений, с учетом валютного риска, который несет поставщик . |
| 3.3 评审结果 | 3.4 Результаты оценки |
| 3.3.1 评审小组将按照评审办法前附表规定的顺序推荐预成交供应商。 | 3.4.1 Оценочная комиссия будет рекомендовать предварительного победителя в соответствии с порядком, установленным в приложении к методике оценки . |
| 3.3.2 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。 | 3.4.2 По завершении оценки, оценочная комиссия должна представить письменный отчет о результатах оценки заказчику . |

# 第四章 合同文件（4.Документы контракта)

详见附件 1：合同模版

Смотрите приложение 1.шаблон договора

# 第五章 技术要求（5. Технические требования)

详见附件2：采购人技术要求。

Смотрите приложение 2. Технические требования заказчика

# 第六章 响应文件格式（6. Формат отклика)

哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目临时宿舍工程

Проект временного общежития проекта  газотурбинно

й  установки  мощностью  160  МВт  в  Актау,  Казахст ан

响应文件

Отклик

采购编号：HDHT-AKT-GC-005

Номер закупки: HDHT-AKT-GC-005

供应商Поставщик/физическое лицо:

2026年 1 月

Январь 2026 г.

## 一、报价函 (Коммерческое предложение)

| 致：阿克套能源有限责任公司 按照贵公司哈萨克斯坦阿克套 160MW燃机项目临时宿舍施工工程采购内容的要求 ， 特 全 权 委 托 以 供 应商的名义并作为其代理，代表我方进行报价： | Кому: ТОО “Актауская энергетическая компания” Согласно вашим требованиям Проект временного общежития проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан Требования к содержанию закупок,Полномочный представитель выступает от имени поставщика и в качестве его агента в процессе предоставления ценовых предложений. |
| --- | --- |
| 我方报价总价为 坚戈，本价格含增值税。增值税率为 16%，即不含税金额为 坚戈 ，增值税额为 坚戈。详见“七、报价书 ”。 | Наша общая сумма предложения составляет _______ тенге, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС составляет 16%, то есть сумма без НДС составляет _______ тенге, сумма НДС — _______ тенге . Подробности см . в разделе «7. Коммерческое предложение» . |
| 我方已完全理解采购文件的所有条款要求并重申以下几点： | Мы полностью ознакомлены со всеми положениями тендерной документации и подтверждаем следующее: |
| 1）本价格包括了完成本项目采购文件中规定的全部工作的所有费用，在报价有效期和合同有效期内，该价格固定不变。 | Данная цена включает все расходы, связанные с выполнением всех работ, предусмотренных в документации по закупке данного проекта, и остается фиксированной и неизменной в течение срока действия предложения и срока действия контракта . |
| 2）我方已详细阅读了采购文件，包括澄清文件、修改(如果有)和所有供参考的资料以及有关附件，并清楚在今后再无权对此提出理解不清或误解的问题。 | 2)Мы внимательно изучили тендерную документацию, включая разъяснения, изменения (при наличии), все справочные материалы и соответствующие приложения, и подтверждаем, что впредь не имеем права ссылаться на недопонимание или неправильное толкование положений . |
| 3）本响应文件报价有效期60 天。 | 3)Срок действия нашего предложения составляет 60 дней . |
| 4）我方理解,贵司不一定接受最低价报价或其他任何可能收到的报价。 | 4)Мы понимаем, что Ваша компания не обязана принимать самое низкое ценовое предложение или любое другое предложение . |
| 5）若成交，我方将按照采购文件的具体规定与采购人签订经济合同，并且严格按合同规定履行合同义务，按时完成合同约定服务内容，为工程提供优质的服务。 | 5)В случае заключения договора мы обязуемся подписать договор с заказчиком в соответствии с положениями тендерной документации и строго выполнять его условия, своевременно и качественно предоставляя услуги, предусмотренные контрактом . |
| 6）我方承诺响应文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。 | ## 6)Мы подтверждаем, что все сведения и данные, содержащиеся в нашем предложении, являются достоверными, и несем полную ответственность за их точность . |

| 7）我方承诺在整个报价过程中如有违规行为，贵方可按采购文件之规定予以处理，我方完全接受。 | 7)Мы подтверждаем, что в случае нарушения правил в ходе подачи предложения, Ваша компания имеет право применить к нам санкции в соответствии с тендерной документацией, и мы полностью это принимаем . |
| --- | --- |
| 8）我方承诺在本项目报价过程中使用的或许诺使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由此给采购人带来的一切责任与经济损失，均由我方承担。 | 8 ） Мы подтверждаем, что все используемые или предполагаемые к использованию продукты и услуги в рамках проекта (включая частичное использование) не будут нарушать права третьих лиц, такие как патентные, товарные знаки или иные права интеллектуальной собственности . В случае возникновения юридических или финансовых споров, связанных с такими нарушениями, вся ответственность и возможные убытки заказчика возлагаются на нас . |
| 9）我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。 | 9）Настоящим заявляем, что поданное предложение и сопутствующие материалы являются полными, достоверными и точными . |
| 10）所有有关响应文件的正式通信联系地址如下: | 10 ） Официальный почтовый адрес для всей переписки по предложению: |
| 供应商(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人(签字)： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 | Поставщик (печать)： Законный представитель или уполномоченный представитель (подпись)： адрес: телефон: Дата: ____день ____месяц ____год . |

## 二、法定代表人身份证明 (удостоверение личности законного

представителя)

(适用于无委托代理人的情况) (Применимо в случаях отсутствия доверенного лица)

| 阿克套能源有限责任公司： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人） 特此证明。 附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 供应商： (盖公司公章) 法定代表人(签字)： 年 月 日 | ТОО “Актауская энергетическая компания”: ФИО: , Пол: возраст: должность: (полное наименование компании-поставщика) в лице (должность, ФИО руководителя) Настоящим подтверждается . Копия удостоверения личности Поставщик (печать)： Законный представитель: (Подпись) Дата:____день ____месяц _____год |
| --- | --- |
| 身份证扫描件 (Копия удостоверения личности) |  |

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章

Примечание: настоящее удостоверение личности подлежит заверению печатью поставщика .

附有法定代表人身份证明的授权委托书 (Доверенность с приложением

удостоверения личности законного представителя)

(适用于有委托代理人的情况)(Применимо в случаях с доверенным лицом)

| 本人（ ）系 ( )的法定代表人，现委托 ( )为我方代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改以下项目的采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司承担： 哈萨克斯坦阿克套 160MW 燃机项目临时宿舍施工工程。 委托期限： 报价有效期内。 在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。 注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。 供应商： （盖单位章） 法法定代表人： （签字）身份证号码： 委托代理人： （签字）身份证号码： 年 月 日 | Я, (ФИО), являюсь законным представителем (наименование участника тендера), настоящим уполномочиваю (ФИО) действовать в качестве моего доверенного представителя . Агент на основании полномочий от нашего имени подписывает, уточняет, подтверждает, объясняет, дополняет, подает, отзывает и изменяет закупочную документацию по проекту энергоснабжения строительных работ газотурбинной установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахстан, заключает контракт и занимается связанными вопросами . Все юридические последствия таких действий несет наша компания . Срок действия доверенности: в течение срока действия предложения . До момента получения письменного уведомления об отзыве, настоящая доверенность считается действительной . Все документы, подписанные уполномоченным лицом в течение срока действия доверенности, остаются в силе, несмотря на возможный отзыв доверенности . Представитель не имеет права передоверия . Приложения: копия удостоверения личности законного представителя и копия удостоверения личности уполномоченного лица . Примечание: Настоящая доверенность должна быть заверена печатью участника тендера и подписана его законным представителем (руководителем организации) и доверенным лицом . Поставщик(печать): Законный представитель (Подпись): Удостоверение личности: уполномоченный (Подпись)： Удостоверение личности: Дата:____день ____месяц _____год . |
| --- | --- |

## 三、哈萨克斯坦共和国政府颁发的法人登记证明

Государственное свидетельство о регистрации юридического лица Республики Казахстан

（法人登记证明复印件） Копия Государственного свидетельства о регистрации юридического лица

供应商(公

章)Поставщик(печать)：

法定代表人或其委托代理人签字(Подпись уполномоченного представителя):

日期：        年   月   日

Дата: ____день ____месяц ____год .

## 四、施工资质证书  4.(Сертификат строительной квалификации)

施工资质证书扫描件(Скан-копия свидетельства о квалификации на строительство)

## 五、类似的合同业绩（2016年至今） Аналогичный договор (2016 - н.в.)

提供合同扫描件、合同完工单（或其他完工证明文件）等.

Предоставить скан-копии контрактов, актов выполненных работ (или другие документы,

подтверждающие завершение работ) и прочие .

合同 1 扫描件：Скан-копия контракта №1 合同完工单：Акт приёмки выполненных работ (акт о завершении работ) 完工证明文件: Документ, подтверждающий завершение работ

合同 2 扫描件： Скан-копия контракта №2 合同完工单： Акт приёмки выполненных работ (акт о завершении работ) 完工证明文件： Документ, подтверждающий завершение работ

合同 3 扫描件：Скан-копия контракта №3 合同完工单：Акт приёмки выполненных работ (акт о завершении работ) 完工证明文件：Документ, подтверждающий завершение работ

备注：若有多个合同业绩，供应商继续添加。

Примечание: если имеется несколько контрактов по выполненным работам, участник тендера может продолжить добавлять их .

у

六、技术响应文件要求（4.техническая док  ментация)

| 1.设计方案说明（针对本工程的特点和难点分析及解决措施） | 1. Описание проектного решения (анализ особенностей и трудностей данного проекта, а также меры по их устранению) |
| --- | --- |
| 2.项目实施要点介绍 | 2. Основные моменты реализации проекта |
| 3.施工组织管理说明 | 3. Описание организации и управления строительством . |
| 4.工程进度计划与措施说明 | 4. Описание плана и мероприятий по ходу строительства . |
| 5.质量、安全、环保管理与措施说明 | 5. Описание управления качеством, безопасностью и охраной окружающей среды, а также соответствующие меры . |

## 七、报价书（коммерческое предложение)

| 7.1响应报价包含的费用 | 7.1Сумма, указанная в отклике на заявку |
| --- | --- |
| 7.1.1 总报价包含的费用:供应商的总报价为在合同履行期内（工程项目建设期和保修期内），完成采购文件的工作内容的各项成本费用、税金、规费、利润及一定范围的风险费用。 总报价应包括但不限于人工、材料、机械、设备、施工管理、人员签证费、建设场地准备、临时设施、各种施工措施费、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的文明施工、标准工艺应用、安全措施、建设周边环境协调等所有风险、责任各项应有费用。 供应商在计算报价时应充分考虑政策及市场因素变化等风险。供应商报价将被视为按公开询比工程资料，根据企业经验和市场情况涵盖本工程施工范围。本报价包括但不限于以下内容： | 7.1.1Общая сумма предложения включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по закупке документов, а также налоги, сборы, прибыль и определенные риски, которые возникают в течение срока исполнения контракта (сроков строительства объекта и гарантийного срока). Общая сумма предложения должна включать, в частности, затраты на рабочую силу, материалы, оборудование, технику, управление строительством, оплату виз для персонала, подготовку строительной площадки, временное оборудование, расходы на различные строительные меры, техническое обслуживание, прибыль, налоги, а также все риски и обязательства, предусмотренные нормативными документами, а также обязательные по контракту меры по цивилизованному строительству, применению стандартных технологий, обеспечению безопасности и согласованности с окружающей средой. При составлении своих предложений поставщики должны учитывать риски, связанные с изменениями в политике и рыночных условиях. Предложения поставщиков рассматриваются как основанные на открытых переговорах по проектным документам и охватывающие объем работ по строительству объекта с учетом опыта предприятия и рыночной ситуации. В настоящее время предложение включает, но не ограничивается следующим: |
| (1)临时宿舍的规划、施工图纸设计费； | (1) Расходы на проектирование временных жилых помещений, а также на разработку строительных чертежей |
| (2)预防一般性自然灾害所采取的措施费用； | (2) Расходы на меры по предотвращению распространенных стихийных бедствий; |
| - (3)施工用水、用电的自行取得及所发生的费用； | (3) Расходы на самостоятельное получение воды и электроэнергии для строительства; |
| - (4)供应商投保相关保险的费用； | (4) Расходы по страхованию, взятому поставщиком; |
| - (5)各项目的施工方案和施工措施的费用 | (5) Расходы на проекты строительства и меры, связанные с их реализацией. |
| (6)工程完工后生产现场的余物拆除等清理及恢复费用； | (6) Расходы на уборку и восстановление производственных площадок после завершения строительства, включая демонтаж остатков материалов; |
| - (7)过桥、过路费等； | (7) Такси, платы за проезд через мосты и другие виды платы; |
| - (8)按规程、规范的要求各种质量检验所需的费用；消防验收费。 | (8) Расходы на проведение различных проверок качества в соответствии с требованиями правил и нормативов, а также расходы на проверку пожарной безопасности. |
| - (9)本工程施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施费和配合费用； | (9) Расходы на меры по предотвращению и устранению проблем, связанных с безопасностью, шумом, пылью, отходами, а также загрязнением воды нефтью, возникающих в ходе строительства данного объекта, а также расходы на сотрудничество. |
| - (10)本工程施工中可能发生的影响水土保持问题的治理防范措施费和配合费用； | (10) Расходы на меры по предотвращению и устранению последствий, связанных с работами по сохранению почвы и воды, а также расходы на координацию выполнения работ в ходе строительства данного объекта; |
| - (11)余物垃圾清理消纳费； | (11) Расходы на уборку и утилизацию отходов; |
| - (12)与其他标段施工交叉、配合费用； | (12) Расходы на пересечение и координацию с другими участками строительства; |
| - (13)安全保卫费用； | (13) Расходы на обеспечение безопасности; |
| - (14)施工过程中因采购人运输车辆通行造成维护费用； | (14) Расходы на техническое обслуживание, возникшие в процессе строительства в результате использования транспортных средств заказчика; |
| - (15)其他不可预见费用； | (15) Другие непредвиденные расходы; |
| - (16)供应商应充分考虑工程所在地的人文、地理环境等综合因数。 | (16) Поставщик должен учитывать все комплексные факторы, связанные с местным гуманитарным и географическим положением. |
| - (17)供应商采购的水泥、钢材、地砖、电缆、砖、空调、灯具等材料的质量必须满足设计要求，达到设计标准，必须经过采购人的确认。建筑材料使用按照哈萨克斯坦国家及行业标准执行。 | (17) Качество материалов, закупаемых поставщиками (цемента, стали, плитки, кабелей, кирпича, кондиционеров, осветительных приборов и т. д.), должно соответствовать требованиям проекта и стандартам, установленным в проекте. Это подтверждается заказчиком. Использование строительных материалов осуществляется в соответствии с национальными и отраслевыми стандартами Казахстана. |
| - 7.1.2货币 供应商的报价应全部采用坚戈表示。 | 7.1.2 Цены, предложенные валютными поставщиками, должны выражаться исключительно в кенгах. |

7.2 响应总价及明细Общая сумма ответа и подробная информация

（一）报价汇总表Таблица сравнения предложений

| 序号 № | 项目名称 Название проекта | 费用（坚戈） Сумма（KZT） | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈萨克斯坦阿克套燃机160MW项目临时宿舍工程Проект временного общежития проекта газотурбинно й установки мощностью 160 МВт в Актау, Казахст ан |  |  |
| 1.1 | 其中不含税总报价Общая сумма предложения без учета налогов |  | 包干价格 Фиксированная общая цена |
| 1.2 | 其中税金Среди них налоги. |  |  |
|  | 合 计Всего |  |  |
|  | 其中：安全文明施工费Включая: расходы на безопасное и цивилизованное строительство |  | 不低于建安造价2.5%Не менее 2,5% от стоимости строительства |

供应商(公章)Поставщик(печать)：

法定代表人或其委托代理人签字(Подпись уполномоченного представителя):

日期：        年    月    日 (Дата: ____день ____месяц _____год)

- （二）分部分项工程量清单价格表

- Таблица цен по подразделам и пунктам перечня объемов работ

币种(валюта)： 坚戈тенге

| 序号№ | 项目名称 Название проекта | 项目特征 Особенности проекта | 计量单位Единицы измерения | 预估工程量(报价参考)Примерный объем работ по проекту (для определения стоимости) | 综合单价(坚戈) Комплексная цена за единицу(KZT) | 合价(坚戈) общий(KZT) | 备注 Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路、广场、围墙Дороги, площади, стены |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地平整 ровная земля | 宿舍、食堂场地平整，包括开挖、平整、回填、碾压。Площадка для общежития и столовой должна быть выровнена путем раскопок, выравнивания, засыпки и уплотнения. | ㎡ | 6000.0 |  |  |  |
| 2 | 室外广场、道路Внешние площади, дороги | 1.350（C20/25)混凝土浇筑，厚度150mm； 350（C20/25)Бетонирование толщиной 150 мм; 2.伸缩缝制作；Создание расширительных швов 3.停车位划线。Полосы для парковки | ㎡ | 1100.0 |  |  |  |
| 3 | 室外散水Внешний дренажный канал | 混凝土浇筑，强度等级：M150，厚度 80mm。 Бетонный слой с прочностью M150 толщиной 80 мм. | ㎡ | 315.0 |  |  |  |
| 4 | 生活区围栏Ограждение жилой зоны | 1.基础开挖Основной раскопочный работ 2.混凝土基础，镀锌钢板网，Бетонный фундамент, оцинкованная стальная сетка 3.排水沟施工，Строительство дренажных каналов 4.围墙高度为地上2m Высота стены — 2 метра над уровнем земли. | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 房屋建筑 Строительство жилых зданий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼条形基础бетонный полосовой фундамент | 1.基础开挖，Основные работы по выемке земли 2.钢筋混凝土浇筑，等级M350；Бетон марки M350 3.基础垫层浇筑，等级M150。Залитие бетонного слоя класса M150 | m³ | 116.532 |  |  | 含基础垫层(M150)Включает базовый слой (M150) |
| 2 | 地砖地面 Пол из плитки | 1.混凝土垫层浇筑，厚度100mm，标号M250； Бетонный слой толщиной 100 мм марки M250. 2.防滑地砖铺设，规格600*600mm， Укладка антискользящих плиток размером 600×600 мм 3.踢脚线；Полка под ногами 4.包括采购、施工。Включая закупки и строительство | ㎡ | 811.25 |  |  | 含砼垫层100mm（M250）、踢脚线Слой из бетона толщиной 100 мм (класс M250), а также плинтусы |
| 3 | 内外墙砌筑Строительство внутренних и внешних стен | 墙体厚为200mm、采用贝壳砖、M7.5水泥砂浆砌筑. Толщина стены составляет 200 мм; для её возведения используются керамические плитки и цементный раствор марки M7.5. | m³ | 450.448 |  |  |  |
| 4 | 外墙涂料Покрытие для наружных стен | 抹灰、防水腻子Покрытие гипсоментом, гидроизоляционный штукатурный слой | ㎡ | 952.48 |  |  |  |
| 5 | 内墙乳胶漆Латексная краска для внутренних стен | 抹灰、乳胶漆Гипсокартонная краска | ㎡ | 2404.8 |  |  |  |
| 6 | 屋面复合板Композитная плита для крыши | 1.彩钢保温复合板，厚度100mm，包含钢屋架、檩条等；Композитная теплоизоляционная панель из цветной стали толщиной 100 мм, включающая стальные каркасы и балки. 2.阻燃，防火等级二级，Огнестойкость, класс огнестойкости II | ㎡ | 1222.628 |  |  | 含檩条Конструкция с карнизами |
| 7 | 构造柱、圈梁Стойка конструкции, кольцевой балок | 钢筋混凝土浇筑，混凝土标号M250Бетон с армированием марки M250 | m³ | 38.048 |  |  |  |
| 8 | 房间吊顶Стеллаж в комнате | 石膏板吊顶2.8m ，600*600，包括采购、制作、安装。Стены из гипсокартона высотой 2,8 м, размером 600×600 мм, включая закупку, изготовление и монтаж. | ㎡ | 811.25 |  |  |  |
| 9 | 卫生间地砖、墙砖Керамическая плитка для ванных комнат и стен | 防水防滑地砖，300*300mm，包括采购、制作、安装。Водонепроницаемые и антиклинзовые плитки размером 300×300 мм, включая закупку, изготовление и монтаж. | ㎡ | 956.9875 |  |  |  |
| 10 | 卫生间吊顶Крыша для ванной комнаты | 铝扣板，300*300mm,包括采购、制作、安装。Алюминиевые панели размером 300×300 мм, включая закупку, изготовление и монтаж. | ㎡ | 164.15 |  |  |  |
| 11 | 卫生间门Дверь в ванную комнату | 塑钢平开门，800*2100mm，包括采购、制作、安装Пластико-стальные плоские двери размером 800×2100 мм, включая закупку, изготовление и монтаж | 樘 | 40 |  |  |  |
|  | 套间卧室门Дверь спальни в апартаменте | 木制平开门，800*2100mm，包括采购、制作、安装Деревянные плоские двери размером 800×2100 мм, включая закупку, изготовление и монтаж. | 樘 | 5 |  |  |  |
| 12 | 窗Витрина | 塑钢平开窗，包括采购、制作、安装Пластиково-стеклянные плоские окна: закупка, изготовление, монтаж | ㎡ | 140.4 |  |  | 含窗帘С шторами |
| 13 | 入户门Стальные двери для входов в дома | 内开钢制门900*2100mm，包括采购制作安装Внутренняя стальная дверь размером 900×2100 мм, включая закупку, изготовление и монтаж | 樘 | 40 |  |  |  |
| 14 | 马桶Сиденье | 坐便马桶，包括采购、安装、调试。Система санитарных устройств, включая закупку, монтаж и настройку. | 个 | 40 |  |  |  |
| 15 | 洗手盆（带柜式）Смывательная тазовая (с шкафчиком) | 成品洗漱柜Гигиенический шкаф | 套 | 40 |  |  |  |
| 16 | 水龙头Кран | 包括采购、安装、调试。Включает закупку, установку и настройку. | 个 | 40 |  |  |  |
| 17 | 花洒淋浴Душ с распылителем | 包括采购、安装、调试。Включает закупку, установку и настройку. | 套 | 40 |  |  |  |
| 三 | 电气Электричество |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外电缆Внешние кабели | - 1.型号规格YJLV-4×150，电压等级三相410V，单相230V： - Модель: YJLV-4×150; уровень напряжения: 410 В (трехфазный) и 230 В (однофазный). 2.电缆采用直埋方式,过路设置埋管,埋深满足规范要求；Кабели прокладываются методом прямого захоронения; для прохождения кабелей предусмотрены специальные трубы, глубина захоронения которых соответствует требованиям нормативных документов. 3.包括电缆沟开挖、回填；电缆、电缆终端采购、敷设、调试、电缆终端制作；过路埋管、回填；地埋标识等。Включает в себя выемку и засыпку кабельных канав, закупку, прокладку и настройку кабелей и их концевых устройств, изготовление концевых устройств для кабелей, прокладку труб под дорогами с последующей засыпкой, а также установку назначательных знаков под землёй. | m | 130 |  |  |  |
| 2 | 室内配线Внутренние электрические провода | 1.电线，6m㎡：Электрические провода, сечением 6 мм²; 2.配线管。Труба для кабелей; 3.包括采购、安装、调试。 Включает закупку, монтаж и наладку. | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 室内空开Внутренний автоматический выключатель | 满足设计要求Соответствует требованиям к дизайну | 个 | 40 |  |  |  |
| 4 | 二级箱Второй ящик | - 1.规格：满足设计要求，Характеристики: соответствуют требованиям проекта - 2.防护栏；Ограждение - 3.包括采购、安装、调试。 Включает закупку, монтаж и наладку. | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 插座（4平方线）Разъем (4-квадратный кабель) | 1.每个屋内5个、卫生间2个； По 5 в каждом доме и по 2 в каждом ванной комнате. 2.包括采购、安装、调试。 Включает закупку, монтаж и наладку. | 个 | 335 |  |  |  |
| 6 | 排风扇（开关式）Вентилятор (с переключающимся режимом работы) | 230*230mm，包括采购、安装、调试。 230*230mm，Включает закупку, монтаж и наладку. | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 内嵌式吊顶灯Встроенные потолочные светильники | 1.规格：600*600；Размеры: 600×600 2.包括采购、安装、调试。Включает закупку, монтаж и наладку. | 个 | 45 |  |  |  |
| 8 | 内嵌式吊顶灯Встроенные потолочные светильники | 1.规格：300*300；Размеры: 300×300 2.包括采购、安装、调试。Включает закупку, монтаж и наладку. | 个 | 40 |  |  | 卫生间用Для использования в ванной комнате |
| 9 | 网络、监控系统Сети, системы мониторинга | 包括宿舍区网络、监控系统布置，包括采购、安装。 Включает в себя сеть общежития, систему видеонаблюдения, а также закупку и установку оборудования. |  |  |  |  | 所选型号必须能接入现有办公网络Выбранный тип должен поддерживать подключение к существующей офисной сети. |
| 9.1 | 交换机Свитч | 1.48口网管型交换机48-канальный сетевой коммутатор | 台 | 2 |  |  |  |
| 9.2 | 机柜Коробка для оборудования | 1.600x800x1200mm（长宽高）一个(Длина × Ширина × Высота) один 2.PDU一个（满足设备供电） PDU – 1 штука (достаточно для питания устройства). | 套 | 1 |  |  |  |
| 9.3 | 配线架Розетка для размещения кабелей | 1.24口侧面进线理线架配线架24-канальная распределительная шкафа с боковым входом для кабелей | 个 | 4 |  |  |  |
| 9.4 | 线缆及辅材Кабели и вспомогательные материалы | 1.UTP6无氧铜网线UTP6 – аэробный медный кабель 2.线管、86型明装网络面板（带网络模块） Кабельная линия, сетевая панель модели 86 с внешним монтажем (с сетевым модулем) | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 太阳能路灯(LED)Солнечные уличные фонари (LED) | 光伏板功率25W、电池容量2万mAh、额定功率20W，包括采购、安装、调试Солнечная панель мощностью 25 Вт, аккумулятор ёмкостью 20 000 мА·ч, номинальная мощность 20 Вт; услуги по закупке, монтажу и настройке. | 个 | 30 |  |  |  |
| 11 | 接地Заземление для защиты от молний | 1.名称：宿舍区、食堂防雷接地； Название: Земляная защита от молний в общежитиях и столовых; 2.材质：热镀锌扁钢； Материал: листовая сталь с горячим цинкованием; 3.规格、型号：40X4 ；Технические характеристики: размеры 40×4; 4.安装形式：地埋，包含设计、采购及安装，开挖回填等Монтажный способ: подземный; включает проектирование, закупку и монтаж, а также выемку и засыпку грунта. | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 消防Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防报警器Пожарный сигнализатор |  | 个 | 45 |  |  |  |
| 五 | 供水、排水Снабжение водой и её отвод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水系统Система водоснабжения | 包括宿舍区供水管道、闸阀、水表等，包括采购、安装、调试。Включает в себя водопроводные трубы, клапаны, водомеры и другие компоненты для жилого комплекса, а также процесс закупки, монтажа и настройки оборудования. | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 污水系统Система канализации | 1.化粪池规格5m*5m*2m； Размеры септического бассейна: 5 м × 5 м × 2 м. 2.宿舍区、食堂下水管道及配套污水池； Септические бассейны для жилых помещений и 3.包括采购、安装、调试。 Включает закупку, монтаж и наладку. | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计Всего |  |  |  |  |  |  |

说明：Описание:

1.本清单项目报价包括设计、采购及施工全部费用，为包干价格。Цена на данную статью списка включает все расходы на проектирование, закупку и строительство и представляет собой фиксированную стоимость по контракту с фиксированной суммой.

2.表内工程量为参考工程量，且在合同执行中不再调整；Количество работ, указанных в таблице, является ориентировочным и не подлежит корректировке в ходе исполнения контракта.

3.增值税税率依据哈萨克斯坦国家税率16%报价；Ставка НДС определяется на основе государственной ставки в Казахстане — 16%.

4.根据本工程要求，供应商可在本表内自行增加项目和工程量，并进行报价。В соответствии с требованиями данного проекта поставщик может самостоятельно добавлять пункты и объемы работ в эту таблицу и предоставлять соответствующие цены.

供应商(公章)Поставщик(печать)：

法定代表人或其委托代理人签字(Подпись уполномоченного представителя):

日期：      年    月    日 (Дата: ____день ____месяц _____год)

## 八、商务、技术条款偏差表Коммерческие и технические отклонения

商务条款偏差表Таблица коммерческих отклонений

| 序号№ | 采购文件 Документы закупки |  | Ответные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 Пункт | 条目简要内容 Краткое содержание | 条目 Пункт | 简要内容 Краткое содержание |

技术条款偏差表Таблица технических отклонений

| 序号№ | 采购文件 Документы закупки |  | 响应文件 Ответные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 Пункт | 简要内容 Краткое содержание | 条目 Пункт | 简要内容 Краткое содержание |

供应商(公章) Поставщик(печать)：

法定代表人或其委托代理人签字 (Подпись уполномоченного представителя):

日期：        年   月   日

Дата: ____день ____месяц _____год .