| Договор № HDHT-AKTEPC-FW-2026-05 Договор на услуги по проектированию внешних сетей водозабора и водоотведения для проекта «Строительство ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160 МВт в г. Актау, Мангистауской области» | 合同编号：HDHT-AKTEPC-FW-2026-05 阿克套燃机项目厂外取水、排水管网设计服务合同 |
| --- | --- |
| г. Актау «___»____2026 года. | 地点：阿克套市 2026年 月 日 |
| TOO «Тесис» (далее – «Заказчик»), в лице генерального директора Синь Цзяньбин, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «_________________», в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора _______________., действующего на основании Устава , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: | «泰西斯有限责任公司»（以下简称 «买方»），由依据章程任职的总经理辛建兵代表，为一方； « »有限责任公司（以下简称 «卖方»），由董事代表，依据公司章程行事，为另一方； 双方合称为«双方»，共同签订本合同（以下简称«合同»），内容如下： |
| 1. Предмет Договора | 第一条 合同标的 |
| Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора, включая предусмотренные способы выполнения, объем и стоимость, предоставить Заказчику услуги по проектированию внешних сетей водозабора и водоотведения. Подробное содержание услуг приведено в Технической спецификации. | 卖方承诺按本合同约定的方式、范围及费用，为买方提供厂外取水、排水管网设计服务，具体内容详见技术规范书。 |
| 2. Срок действия Договора | 第二条 合同期限 |
| 2.1 Срок действия настоящего договора: с даты подписания договора до полного выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных договором. | 2.1 本合同期限：自合同签订之日起卖方完成合同约定全部内容。 |
| 3. Права и обязанности Сторон | 第三条 双方的权利和义务 |
| 3.1 Права и обязанности Исполнителя: | 3.1 卖方的权利和义务： |
| 3.1.1 В процессе предоставления услуг Исполнитель должен соблюдать законы и нормативные акты Республики Казахстан и в установленные договором сроки качественно выполнить все работы по предоставлению услуг, предусмотренные договором. | 3.1.1 卖方在提供服务过程中应遵循哈萨克斯坦国家的法律、法规，并在合同约定期限内高质量完成合同约定全部服务工作。 |
| 3.1.2 В случае выявления того, что предоставленные услуги не соответствуют требованиям Заказчика, Исполнитель обязуется бесплатно устранить обнаруженные недостатки в течение десяти (10) календарных дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от Исполнителя. | 3.1.2 如果发现所提供的服务不符合买方的要求，则在收到买方相应书面通知后十（10）个日历日内免费纠正所发现的问题。 |
| 3.1.3 В случае выявления замечаний в процессе оказания проектных услуг Исполнитель обязан устранить такие замечания в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Заказчика. | 3.1.3 如果在设计服务过程中发现了意见，则在收到买方相应书面通知后五（5）个工作日内消除意见。 |
| 3.1.4 Исполнитель несет полную ответственность за вопросы безопасности, страхования жизни и здоровья своего персонала, а также иные связанные вопросы. Исполнитель обязан оформить для своего персонала все виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Соответствующие страховые расходы включены в общую стоимость договора. | 3.1.4 卖方人员的安全、人身保险等一切问题由卖方全权负责。卖方应当为卖方人员投保哈萨克斯坦国家规定的险种，相应保险费用已包含在合同总价中。 |
| 3.1.5 В случае получения травмы либо смерти персонала Исполнителя при исполнении договора по причинам, связанным с действиями самого Исполнителя, ответственность и обязанность по возмещению ущерба несет Исполнитель. | 3.1.5卖方人员履行合同时因自身原因受伤、死亡均由卖方承担责任并负责赔偿。 |
| 3.1.6 Исполнитель является юридическим лицом, законно учрежденным в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, и обладает полной гражданской правоспособностью и дееспособностью. | 3.1.6 卖方系依据哈萨克斯坦共和国民事法律合法设立并具备完全法律行为能力的法人实体； |
| 3.1.7 Исполнитель обладает всеми необходимыми квалификациями и полномочиями для подписания настоящего договора и исполнения обязательств по нему, а также получил все разрешительные документы, необходимые для выполнения обязательств по договору, которые сохраняют свою силу в течение всего срока действия договора. | 3.1.7卖方拥有签署本合同及履行本合同项下义务所需的一切资质与授权，且已取得履行本合同义务所必需的全部许可文件，且在合同期间持续有效。 |
| 3.1.8 В настоящее время Продавец не участвует ни в каких судебных или арбитражных разбирательствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение им обязательств по настоящему договору. | 3.1.8卖方目前未参与任何可能影响其适当履行本合同义务的司法或仲裁程序； |
| 3.1.9 Исполнитель обладает платежеспособностью, не находится в процедурах реорганизации или банкротства, не является бездействующей компанией, не имеет налоговой или таможенной задолженности, а также не имеет неисполненных исполнительных производств. | 3.1.9卖方具有偿债能力，未处于重整或破产程序中，非休眠企业，无任何税务或海关欠款，亦无任何未结清的强制执行案件。 |
| 3.1.10 Исполнитель обязуется, после подписания договора и получения всех исходных данных, выполнить весь объем услуг в сроки, установленные Технической спецификацией. | 3.1.10卖方应于合同签订并收到全部原始资料起，按照技术规范书约定期限内完成全部合同服务内容。 |
| 3.1.11 Требования к предоставлению материалов (результатов услуг) Исполнителем — согласно Технической спецификации. | 3.1.11卖方的服务成果资料提供：详见技术规范书要求 。 |
| 3.1.12 Требования к качеству оказываемых Исполнителем услуг — согласно Технической спецификации. | 3.1.12 卖方提供服务的质量要求，详见技术规范书要求。 |
| 3.2 Права и обязанности Заказчика: | 3.2. 买方的权利和义务： |
| 3.2.1. Обеспечить своевременную оплату услуг согласно условиям настоящего Договора; | 3.2.1. 按照本合同的条款，及时支付服务费用。 |
| 3.2.2 В случае выявления Заказчиком недостатков в предоставляемых Исполнителем услугах Заказчик обязан уведомить Исполнителя о выявленных недостатках в течение трех (3) календарных дней с момента их обнаружения и, в соответствии с пунктами 3.1.2 и 3.1.3, направить Исполнителю требование об устранении недостатков, выявленных Заказчиком и/или государственными органами. | 3.2.2 买方如果发现卖方所提供服务的问题，应在所提供服务的问题发现之日起三（3）个日历日内通知卖方所发现的问题，并根据第3.1.2条第3.1.3条，通知卖方消除买方/国家机构发现的问题。 |
| 3.2.3 Заказчик имеет право требовать замены персонала Исполнителя, не соответствующего установленным требованиям. | 3.2.3有权要求卖方调换不符合人员。 |
| 3.2.4 Предоставлять Исполнителю исходные данные, включающие, в том числе, но не ограничиваясь, перечень, указанный в Технической спецификации. | 3.2.4 向卖方提供初始数据，主要包括： 详见技术规范书。 |
| 4. Объём услуг | 4. 服务范围 |
| Разработка рабочей проектной документации по строительству внеплощадочных сетей водозабора и водоотведения (водопроводных и канализационных трубопроводов) для проекта «Строительство ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160 МВт в г. Актау, Мангистауской области», прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения (стоимость государственной экспертизы не включена в настоящий договор), а также оказание содействия в оформлении разрешений на водозабор и водоотведение и иных необходимых согласований. Подробный перечень услуг приведен в Технической спецификации. | 阿克套燃机项目配套厂外取水、排水管道工程施工图纸设计，报国家鉴定并取得正面意见(国家鉴定费用不含在服务合同中)，协助办理取水、排水许可等。详见技术规范书要求。 |
| 5. Стоимость и порядок оплаты | 第五条 费用及支付方式 |
| 5.1 Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет xxx тенге (с учетом НДС, ставка НДС — 16%). | 5.1 本合同项下卖方提供服务的总费用xxx坚戈（含增值税，增值税税率**%）。 |
| 5.2 После подписания договора Исполнитель выставляет счет на оплату аванса в размере 20% от общей суммы договора (xxx тенге). Заказчик оплачивает аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату. | 5.2 合同签订后，卖方提供预付款（合同总金额的20%，计xxx坚戈）支付账单后，买方10个工作日内支付作为预付款。 |
| 5.3 После завершения Исполнителем разработки рабочей проектной документации по строительству внеплощадочных сетей водозабора и водоотведения и ее приемки Заказчиком, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней оплачивает 40% от общей суммы договора, что составляет xxxx тенге. | 5.3卖方完成取水、排水管道工程施工图纸设计，经买方验收确认后，10个工作日内支付合同总金额的40%，计xxxx坚戈。 |
| 5.4 После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней оплачивает 30% от общей суммы договора, что составляет xxxx тенге. | 5.4设计成果取得国家鉴定并取得正面意见，10个工作日内支付合同总金额的30%，计xxxx坚戈。 |
| 5.5 Продавец оказывает содействие Покупателю в оформлении разрешений на водозабор и водоотведение. После получения условий для выполнения работ по водозабору и водоотведению в течение 10 рабочих дней выплачивается 10% от общей суммы договора, что составляет xxxx тенге. | 5.5 卖方协助买方办理取水、排水许可，具备取水、排水施工条件后，10个工作日内支付合同总金额的10%，计xxxx坚戈。 |
| 5.6 Стоимость услуг включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего договора, включая НДС, а также иные возможные затраты, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору. | 5.6 服务费用已包含卖方执行本合同所发生的一切费用，包括增值税以及履行本合同服务过程中可能产生的其他一切相关支出。 |
| 5.7 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре. | 5.7 付款方式为将款项汇入卖方指定的结算账户。 |
| 5.8 Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней после получения оплаты за услуги выставить Покупателю счёт-фактуру с учётом НДС. | 5.8 卖方应在收到服务费用后5个工作日内向买方开具增值税发票。 |
| 6. Ответственность Сторон | 第六条 双方责任 |
| 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | 6.1 因未履行或不当履行合同义务，双方应依据哈萨克斯坦共和国法律承担相应责任。 |
| 6.2 В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.10 настоящего договора, а также иных обязательств по договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора. | 6.2 卖方如未能按照合同第3.1.10条款规定的义务以及本合同规定的其他义务，卖方应在延误的每一天向买方支付合同总额的1%的罚款，但不得超过合同总额的10%。 |
| 6.3 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных пунктами 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы соответствующего просроченного платежа, предусмотренного настоящим договором. | 6.3 买方如果违反本合同第5.2、5.3、5.4、5.5条款规定的付款期限，每延迟一天，买方应向卖方支付逾期金额的0.1%，但不超过本合同规定的逾期金额的5%。 |
| 6.4 В случае низкого качества оказываемых Исполнителем услуг Исполнитель обязуется бесплатно устранить выявленные недостатки в сроки, установленные пунктами 3.1.2 и 3.1.3 настоящего договора. В случае неисполнения данного требования в установленные сроки Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо привлечь третьих лиц, при этом все соответствующие расходы (штрафы) подлежат возмещению Исполнителем и могут быть удержаны Заказчиком из суммы по договору. | 6.4 如果卖方服务质量不高，卖方承诺在合同第3.1.2条款和第3.1.3条款规定的期限内免费纠正服务造成的问题。如果卖方未能在规定的时间内履行这一要求，买方有权自行纠正或委托第三方纠正，相关费用（罚金）由卖方承担，买方将在合同款项中扣除。 |
| 6.5 В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков в результатах его услуг Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 5% от суммы уже оплаченных услуг за каждый день просрочки устранения недостатков. | 6.5如果卖方拒绝/拒绝纠正其服务成果中发现的缺陷，买方有权在卖方延迟履行纠正问题的每一天要求支付相当于已支付服务费用5%的罚金。 |
| 6.6 Выплата штрафа не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. | 6.6 支付罚金并不代表解除双方履行本合同所需承担的义务。 |
| Статья 7. Разрешение споров | 第七条 争议解决 |
| 7.1 Любое нарушение обязательств по договору со стороны Заказчика или Исполнителя должно фиксироваться в форме «Акта подтверждения ответственности» после совместного расследования с участием обеих сторон. | 7.1. 买卖双方任何违反合同义务的行为，均应在双方参与的联合调查后，以《责任确认单》形式予以记录。 |
| 7.2 Если одна из сторон отказывается подписывать «Акт подтверждения ответственности» или не согласна с его выводами, пострадавшая сторона или сторона, требующая устранения нарушений, должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления «Акта подтверждения ответственности» направить другой стороне письменное претензионное письмо, указав в нём нарушение, причину, сумму ущерба и требования по возмещению, с приложением соответствующих подтверждающих документов. | 7.2. 若一方拒绝签署《责任确认单》或不同意其中结论，受损方或要求违约方整改的一方，应在《责任确认单》出具之日起10（十）个工作日内，向另一方发出书面索赔函，列明违约事项、原因、损失金额及赔偿要求，并附相关证明文件。 |
| 7.3 Если Заказчик или Исполнитель возражает против содержания претензионного письма, или возникают иные споры в связи с исполнением, изменением настоящего договора, которые не удалось урегулировать путем переговоров, они подлежат рассмотрению специализированным межрайонным экономическим судом по месту нахождения Покупателя. | 7.3. 若买方或卖方对索赔函内容持有异议，或因本合同履行、修改等产生的其他争议，经协商未果的，应提交服务买方所在地的专门跨区经济法院裁决。 |
| 7.4 В отношении уплаты неустойки по настоящему договору Заказчик, после подтверждения факта нарушения со стороны Исполнителя, направляет Исполнителю претензионное письмо с указанием характера нарушения и суммы, подлежащей удержанию Заказчиком при оплате очередного этапа услуг Исполнителя. Указанное письмо является приложением к «Акту подтверждения ответственности». | 7.4. 针对本合同违约金支付，买方应在确认卖方发生违约事实后，向卖方发出索赔函，说明违约性质及应由买方在支付卖方当期服务费时予以扣除的金额，并作为《责任确认单》附件。 |
| 7.5 Все уведомления и иные документы должны оформляться в письменной форме, подписываться уполномоченными представителями Сторон и направляться посредством факса, электронной почты, заказного почтового отправления, курьерской доставки либо вручением под расписку о получении. | 7.5. 所有通知及函件均须以书面形式，由双方授权代表签字后，通过传真、电子邮箱、挂号信邮寄、专人送达或签收方式发送。 |
| 8. Конфиденциальность | 第八条 保密条款 |
| 8.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. | 8.1 双方承诺对在履行本合同过程中所获得的任何信息严格保密，并采取一切必要措施，防止该信息被泄露。 |
| 8.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности информации действуют в течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после истечения срока его действия. | 8.2 保密义务在本合同有效期内持续有效，并在本合同终止或履行完毕后继续有效3（三）年。 |
| 8.3 Стороны согласились, что текст настоящего договора, а также вся информация, предоставленная одной Стороной другой Стороне в процессе заключения и исполнения договора, признаются конфиденциальной информацией и подлежат соответствующей защите и соблюдению режима конфиденциальности. | 8.3 双方一致同意，将本合同文本以及在合同签订及履行过程中由一方提供给另一方的全部信息，均视为对方的保密信息，并承担相应保密义务。 |
| 9. Форс-мажор | 第九条 不可抗力 |
| 9.1 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств или других объективных ситуаций, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить или преодолеть, и которые привели к частичному или полному неисполнению обязательств по настоящему договору, стороны освобождаются от ответственности. К таким обстоятельствам относятся, но не ограничиваются ими: пожар, наводнение, землетрясение, война, военное (чрезвычайное) положение, террористические акты и другие события, напрямую влияющие на исполнение настоящего договора. Действительность указанных обстоятельств и срок их действия подтверждается официальными документами, выданными соответствующими компетентными органами. | 9.1 如因不可抗力事件或其他双方无法预见、避免或克服的客观情况，导致一方部分或全部未能履行本合同义务，双方可免除责任。此类情况包括但不限于：火灾、洪水、地震、战争、军事（紧急）状态、恐怖袭击及其他直接影响本合同履行的事件。上述情况及其持续时间的有效证明，应由相关主管机关出具的正式文件予以确认。 |
| 8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения Договора, при этом Стороны обязуются осуществить все взаиморасчеты не позднее, чем за 5 (пять) рабочий день до даты прекращения Договора. | 9.2 若发生不可抗力事件，任何一方均有权单方面解除本合同，但须提前不少于5（五）个日历日以书面形式通知另一方。在合同终止前，双方应于合同终止日前5（五）个工作日内完成所有财务结算。 |
| 10. Прочие условия | 第十条 其他条款 |
| 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. | 10.1 本合同的所有修改和补充须以书面形式作出，并由双方签署确认。 |
| 10.2 Заказчик имеет право в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения Исполнителем положений статьи 3.1 настоящего договора. | 10.2 买方有权在卖方违反本合同第3.1条规定的情况下，随时单方面解除本合。 |
| 10.3 Настоящий договор составлен на китайском и русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. | 10.3 本合同以中俄双语书写，一式两份，双方各执一份。 |
| 10.4 Если одна из сторон меняет руководителя, название и/или адрес, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, отзывает или выдает доверенность, она обязана уведомить другую сторону в течение семи (7) рабочих дней после изменения и приложить подтверждающие документы об изменении юридического адреса. Настоящий договор предусматривает, что в случае невыполнения этого обязательства сторона, нарушившая его, несёт риск утраты или недополучения документов и не вправе ссылаться на ненадлежащее уведомление другой стороны. | 10.4 如果一方变更了管理人、名称和/或地址、通信地址、银行详细信息、撤销或签发委托书，则应在变更后七（7）个工作日内通知另一方，并附上法律地址的变更证明文件。本合同中指出，如果不履行这一义务，则违反义务的一方将承担丢失/未收到文件的风险，该方不得援引其第二方的不当通知。 |
| 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: | 第十一条 双方法律地址及银行账户信息： |
| Заказчик: ТОО «Тесис» БИН: 210940029628 Адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, микрорайон Мирас, здание 113, почтовый индекс ______ Расчетный счет (тенге, KZT): KZ259300002000000014 Банк: АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» БИК: ICBKKZKX Генеральный директор: __________________________ Синь Цзяньбин (подпись) М.П. | 买方： 泰西斯有限责任公司 营业注册号：210940029628 地址：哈萨克斯坦，奇姆肯特市，卡拉套区，米拉斯小区113号，邮政编码：______。 结算账户（坚戈，KZT）：KZ259300002000000014 开户银行：阿拉木图中国工商银行股份有限公司（АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»） 银行识别代码（БИК）：ICBKKZKX 总经理： __________________________辛建兵 |
| Исполнитель: TOO «___________________» БИН: Адрес: ИИК (KZT): БИК Тел.: e-mail: Директор ____________________ | 卖方： TOO « » 纳税人识别号： 地址： 账户号码： 银行识别码： 开户银行： 电话： 电子邮箱： 经理 ____________________ |